仪征市2016-2020年度老旧小区改造一览表

| 年度 | 序号 | 小区名称 | 具体地址 | 改造内容 | 改造面积 （m²） | 栋数 | 户数 | 所在 社区 | 实施单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016年 | 1 | 金地小区 | 工农北路27号 | 道路、下水、路灯、监控、停车位等 | 13960 | 2 | 108 | 大市 | 房管局 |
|  | 2 | 纺机厂宿舍 | 奎光巷109号 | 道路、下水等 | 3640 | 4 | 52 | 天宁 | 经信委 |
|  | 3 | 车桥公司宿舍 | 大庆南路88号 | 道路、下水、路灯、停车位 | 7560 | 3 | 120 | 大市 |  |
|  | 4 | 布厂宿舍 | 工农南路14号 | 道路、下水、监控、路灯、弱电管道等 | 12849 | 8 | 182 | 天宁 |  |
|  | 5 | 海天铝业宿舍 | 沿河路42号 | 道路、下水等 | 9800 | 6 | 140 |  |  |
|  | 6 | 百货公司宿舍 | 桑园新村155号 | 道路、下水等 | 1470 | 4 | 21 | 鼓楼 | 供销社 |
|  | 7 | 食品公司宿舍 | 真州西路14号 | 道路、下水、监控等 | 7790 | 3 | 82 | 城北 |  |
|  | 8 | 财政局宿舍 | 桑园南村9号 | 道路、下水等 | 1320 | 2 | 22 | 鼓楼 | 财政局 |
|  | 9 | 邮电宿舍 | 真州西路51号 | 道路、下水等 | 3360 | 2 | 48 | 阳光 | 电信局 |
|  | 10 | 农委宿舍 | 真州东路51号 | 道路、下水、监控路灯、停车位、绿化等 | 15780 | 29 | 187 | 东园 | 农委 |
|  | 11 | 党校宿舍 | 真州西路49号 | 道路、下水、停车位等 | 2240 | 2 | 28 | 阳光 | 党校 |
| 2017年 | 1 | 西苑小区 | 真州西路 | 道路、下水、路灯、停车位、车棚、监控道闸等 | 10800 | 3 | 88 | 万博 | 房管局 |
|  | 2 | 针织厂宿舍 | 奎光巷225号 | 道路、下水等 | 2520 | 2 | 42 | 天宁 | 工业总公司 |
|  | 3 | 新立基宿舍 | 大庆北路99号 | 道路、下水、路灯、监控道闸等 | 10260 | 4 | 114 | 勤丰 | 仪征市服装公司 |
|  | 4 | 橡胶配件厂宿舍 | 资福巷22号 | 道路、下水等 | 2300 | 3 | 46 | 梓橦 | 橡胶金属配件厂 |
|  | 5 | 饮服公司宿舍 | 桑园南村1号 | 道路、下水、路灯等 | 3900 | 6 | 65 | 鼓楼 | 供销总社 |
|  | 6 | 财政局宿舍 | 勤丰路1号 | 道路、下水、围墙、停车位、路灯、监控道闸 | 5067 | 2 | 72 | 勤丰 | 财政局 |
|  | 7 | 粮食局宿舍 | 新河路57、天宁巷88、92号 | 道路、下水、路灯、停车位、监控道闸等 | 20564 | 9 | 145 | 天宁 | 粮食局 |
|  | 8 | 教育局宿舍 | 弘桥路186号 | 道路、雨污、围墙、停车位、监控、路灯等 | 8100 | 6 | 108 | 弘桥 | 教育局 |
|  | 9 | 公检法宿舍 | 大庆南路186号 | 道路、下水、路灯等 | 22435 | 9 | 173 | 鼓楼 | 公安局 |
|  | 10 | 砖瓦厂宿舍 | 北城河路91号 | 道路、下水、路灯、停车位、道闸等 | 3000 | 2 | 20 | 鼓楼 | 汽车工业公司 |
|  | 11 | 天地和园 | 石碑路 | 雨污分流、道路、路灯、监控、停车场等 | 112000 | 26 | 760 | 嘉禾 | 房管局 |
|  | 12 | 万年新村 | 万年菜场南侧 | 围墙重建、小河沟改造等 | 120000 | 32 | 960 | 万年 | 房管局 |
| 2018年 2018年 | 1 | 红叶小区 | 沿山河路29号 | 道路、下水、路灯、垃圾分类、绿化、停车位等 | 111600 | 34 | 1321 | 红叶 | 天地公司 |
|  | 2 | 小化纤东生活区 | 真州东路22号 | 道路、下水、路灯、监控等 | 4120 | 3 | 68 |  | 小化纤 |
|  | 3 | 活塞环宿舍 | 工农南路3号 | 道路、下水、外立面、路灯、监控道闸、充电桩、车棚、道路划线等 | 26880 | 8 | 336 | 大市 | 活塞环厂 |
|  | 4 | 交运局宿舍 | 工农南路63号 | 道路、下水、车棚、路灯等 | 4140 | 2 | 46 | 鼓楼 | 交运局 |
|  | 5 | 原工业学校宿舍 | 沿河路5号 | 道路、下水、路灯、监控道闸等 | 7600 | 3 | 93 | 天宁 | 技师学院 |
|  | 6 | 交警大队宿舍 | 沿山河西路5号 | 道路、下水、监控停车位、道闸等 | 10000 | 3 | 96 | 城北 | 交警大队 |
|  | 7 | 石桥新苑 | 真州东路南侧 | 道路、路灯、停车位等 | 8221 | 2 | 72 | 东园 | 石桥新苑 |
|  | 8 | 中行宿舍 | 真州西路70号 | 道路、下水等 | 2295 | 2 | 27 | 勤丰 | 中行 |
| 2019年 2019年 | 1 | 迎江一村 | 长江路 | 水、电、下水、停车位、绿化、物业用房、路灯、监控等 | 44605 | 27 | 662 | 迎江 | 城发集团 |
|  | 2 | 迎江二村 | 长江路 |  | 45432 | 26 | 792 |  |  |
|  | 3 | 迎江三村 | 长江路 |  | 43163 | 25 | 650 |  |  |
|  | 4 | 大西生活区 | 勤丰路21号 | 室外弱电、监控、外墙出新、养老用房、土建安装、道路、下水、路灯、屋面、绿化等 | 42280 | 16 | 604 | 勤丰 | 小化纤 |
|  | 5 | 电视台宿舍 | 工农南路39号 | 道路、下水、停车位、充电桩、加装电梯等 | 6186 | 2 | 64 | 大市 | 电视台 |
| 2020年 2020年 | 1 | 政府办资福巷宿舍 | 资福巷12号 | 道路、雨污分流、加装电梯、停车位等 | 17500 | 5 | 168 | 梓橦 | 政府办 |
|  | 2 | 西苑新村 | 沿山河西路58号 | 道路、雨污分流、广场改造、停车位等 | 32000 | 12 | 305 | 万博 | 扬子集团 |
|  | 3 | 交通局资福巷宿舍 | 资福巷 | 道路、雨污分流、落水管更换、围墙出新、车库屋面维修等 | 6350 | 2 | 80 | 梓橦 | 交运局 |
|  | 4 | 解放西路169号 | 解放西路169号 | 外立面出新、道路、楼道出新等 | 20500 | 2 | 246 | 阳光 | 解危办 |
|  | 5 | 白沙一村 | 化纤浦东路 | 落水管更换、屋面维修、楼道出新、增设车位、防盗门、物业用房、监控等 | 47005 | 31 | 1102 | 白沙 | 城发集团 |
|  | 6 | 白沙二村 | 化纤东路 |  | 38739 | 31 | 786 |  |  |
|  | 7 | 白沙三村 | 化纤长江东路4号 |  | 63080 | 42 | 1008 |  |  |
|  | 8 | 白沙四村 | 化纤长江东路4号 |  | 79799 | 51 | 1366 |  |  |
|  | 9 | 浦东一村 | 化纤胥浦路 |  | 13874 | 6 | 240 | 浦东 |  |
|  | 10 | 浦东二村 | 化纤白沙路 |  | 46986 | 33 | 842 |  |  |
|  | 11 | 浦东三村 | 化纤浦东路与长江路交汇处西北侧 |  | 50631 | 33 | 1236 |  |  |
|  | 12 | 沿河一村 | 仪征化纤环北路 |  | 39154 | 24 | 488 | 沿河 |  |
|  | 13 | 沿河二村 | 仪征化纤环北路 |  | 67867 | 40 | 1180 |  |  |
|  | 14 | 沿河三村 | 仪征化纤白沙路 |  | 22639 | 27 | 354 |  |  |
|  | 15 | 沿河四村 | 化纤白沙路北50米 |  | 65296 | 29 | 649 |  |  |
|  | 16 | 东山一村 | 化纤环北路东100米 |  | 39198 | 22 | 612 | 东山 |  |
|  | 17 | 东山二村 | 仪征化纤白沙路 |  | 50705 | 27 | 864 |  |  |
|  | 18 | 东山三村 | 仪征化纤白沙路 |  | 32616 | 23 | 506 |  |  |
|  | 19 | 浦西一村 | 仪征化纤长江中路 |  | 22080 | 10 | 440 | 浦西 |  |
|  | 20 | 迎江西村 | 仪征化纤长江西路 |  | 60424 | 28 | 1124 |  |  |
|  | 21 | 迎江东村 | 仪征化纤长江东路 |  | 41084 | 23 | 704 |  |  |